SKRÓCONA NAZWA PROJEKTU

Plan zarządzania

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Pełna nazwa klienta

Miesiąc, dzień, rok / Kierownik projektu: imię i nazwisko

| WERSJE POPRAWIONE | DATA | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 0.1 |  | Wersja wstępna. [parafka] |
| 0.2 |  | Aktualizacje. [parafka] |

Spis treści:

Nazwa Projektu	3

Cele	3

Założenia	3

Zależności	3

Plan komunikacji	6

Alias pocztowy projektu	6

Alias wewnętrzny	6

Spotkania poświęcone statusowi projektu	6

Raporty dotyczące statusu realizacji projektu	6

Przegląd i zgody	7

Miejsca wdrożenia	7

Strony klienta	7

Zarządzanie ryzykiem	8

Opóźnienie w dostawie zasobów	8

Opóźnienia w przekazywanie informacji zwrotnych przez klienta	9

Niepełne lub nieprecyzyjne wymogi	9

Zmiany zakresu projektu	9

Produkty do fazy badań i planowania	10

Harmonogram	11

Wstęp

Plan zarządzania (PZ) opisuje cele wysokiego szczebla, założenia, obsadę stanowisk oraz potencjalne ryzyka związane z NAZWA PROJEKTU. Dokument będzie w razie konieczności uaktualniany.

# Nazwa Projektu

Pełna nazwa projektu: Przyjazna dla czytelnika, długa wersja nazwy projektu zapisana wielkimi literami, z użyciem spacji oraz znaków interpunkcyjnych. Używana w korespondencji elektronicznej itd. NAZWA PROJEKTU

Nazwa projektu w wersji skróconej: Nazwa-symbol składająca się z 1 – 2 słów, stosowana w nazwach dokumentów, repozytoriach SVN, adresach stron klienta i programistów itd. skrócona nazwa projektu

# Cele

Cele wysokiego szczebla sformułowane w kilku zdaniach lub w podpunktach

# Założenia

Jakie założenia przyjęto dla powodzenia projektu? Staranna dokumentacja może stanowić podstawę dla dalszych produktów projektu (rezultatów). Należy zawrzeć konkretne informacje i wskazać możliwie największą liczbę założeń.

- Wypunktowanie to dobry pomysł

# Zależności

Od czego lub od kogo zależymy? Czy inne projekty/zadania niewchodzące w zakres niniejszego PZ są istotne dla sukcesu projektu?

- Więcej podpunktów w tym miejscu

Plan obsadzenia stanowisk

Kto będzie pracował nad projektem? W tej części należy określić członków zespołu projektowego. W razie braku pewności, kto został przydzielony do realizacji projektu, należy wpisać „DU” (do ustalenia) lub „BD” (brak danych).

| Kierownik ds. relacji z klientem Imię i nazwisko email@clockwork.net XXX.XXX.XXXX | - Koncentruje się na dbałości o pozytywne doświadczenia użytkownika dla KLIENTA przez cały okres trwania projektu |
| --- | --- |
| Kierownik Projektu Imię i nazwisko email@clockwork.net XXX.XXX.XXXX | - Kieruje wszystkimi aspektami definicji projektu i realizacji w trakcie codziennych prac: zadaniami, funkcjami, rezultatami - Dba o to, by wszystkie czynniki projektu były dopasowane do planu i celów - Pilnuje, aby prace były wykonywane, jest liderem i łączy poszczególne elementy tak, aby złożyły się na produkt końcowy |
| Strateg Imię i nazwisko | - Określa cele i strategie leżące u podstaw i czuwa nad wkładem wszystkich obszarów wiedzy w projekt - Kieruje fazą badań i planowania, a w miarę rozwoju projektu, dba o to, by zakres i cele były w centrum uwagi ludzi i stanowiły najważniejszy element działań |
| Analityk Imię i nazwisko | - Określa sposoby wykorzystania danych na potrzeby wsparcia procesów biznesowych - Określa potencjalne luki w bieżącej treści i/lub konfiguracji - Przekazuje rekomendacje w oparciu o analizy danych |
| Dyrektor kreatywny Imię i nazwisko | - Ustala wizję twórczą - Nadzoruje elementy twórcze w projekcie i ściśle współpracuje z projektantem w celu realizacji wizji twórczej - Czasem funkcjonuje pod nazwą „dyrektora kreatywnego” lub „dyrektora artystycznego” |
| Projektant (-ci) Imię i nazwisko | - Tworzy makiety projektowe na podstawie architektury informacyjnej i wizji twórczej - Często spotyka się z programistami front-endowymi w celu omówienia planowanych interakcji i funkcjonalności |
| Architekt doświadczeń użytkowników Imię i nazwisko | - Tworzy strukturę i organizację produktu końcowego - Łączy projekt i funkcjonalność w celu zapewnienia, iż względy strategiczne i techniczne przyniosą efekt w postaci skutecznych doświadczeń użytkownika |
| Strateg przekazu Imię i nazwisko | - Sprawdza i ocenia bieżący stan treści w odniesieniu do celów doraźnych i długoterminowych marki - Określa nowe możliwości i zaleca zmiany oraz ulepszenia w celu poprawy głębszego znaczenia treści i wyników - Przekazuje wytyczne na potrzeby zarządzania i przepływu treści |
| Copywriter Imię i nazwisko | - Przekazuje wszystkie teksty i treść niezbędne do stworzenia strony |
| Dyrektor produkcji Imię i nazwisko | - Nadzoruje wstępną produkcję front-endu w celu zadbania o połączenie projektu i funkcjonalności w ramach jednolitych interfejsów wykorzystujących odpowiednią technologię - Propaguje koncepcję szerszego obrazu, rozwiązywanie problemów oraz komunikację z myślą o skutecznych i pomyślnych doświadczeniach użytkowników |
| Programista (-ści) front-endowi Imię i nazwisko | - Tworzy interfejsy - Korzysta z różnych języków znacznikówi skryptowych w celu zastosowania koncepcji projektu i architektury informacji dla indywidualnych ekranów, w rezultacie produkując spójny i prosty w obsłudze produkt końcowy. |
| Dyrektor techniczny Imię i nazwisko | - Nadzoruje wizję techniczną, myślenie i planowanie w projekcie - Biegły w komunikacji biznesowej i technicznej - Jest w stanie przełożyć potrzeby klienta na wymogi oraz wyjaśniać koncepcje techniczne innym |
| Programista (-ści) Imię i nazwisko | - Pisze kod potrzebny do produktu końcowego - Projektuje i tworzy oprogramowanie w celu realizacji wymogów projektu oraz przekłada stworzone cechy na działające wytwory pracy ludzkiej |
| QA/Tester Imię i nazwisko | - Sprawdza, czy cechy i funkcjonalności są dopasowane do wymogów, planów, celów ustalanych w trakcie projektu - Potwierdza zgodność projektu, architektury doświadczeń użytkownika i cech z planem |

# Plan komunikacji

Nad komunikacją w projekcie czuwają następujące osoby:

## Alias pocztowy projektu

Wszelkie informacje przekazywane są w ramach projektu na adres: email@email.com

a także na poniższe aliasy:

- zespół projektowy Clockwork (jak wyżej)

- [nazwiska/nazwy klientów i funkcje – podać tutaj)

- Imię i nazwisko Osoby finansującej projekt – STANOWISKO email@email.com – XXX.XXX.XXXX

- Osoba wyznaczona do kontaktów codziennych - STANOWISKO email@email.com – XXX.XXX.XXXX

- Inne osoby do kontaktu po stronie klienta

## Alias wewnętrzny

Wszelkie informacje przesyłane wewnętrznie przekazywane są na adres:

email@email.com

a także na poniższy alias:

- Zespół projektowy Clockwork (jak wyżej)

## Spotkania poświęcone statusowi projektu

Cotygodniowe spotkania dotyczące statusu projektu odbywać się będą: data/czas. Terminy spotkań doraźnychna potrzeby przeglądów będą wyznaczane przez kierownika projektu Clockwork w miarę potrzeb.

## Raporty dotyczące statusu realizacji projektu

Raporty dotyczące statusu realizacji projektu będą przesyłane co tydzień w dzień pocztą elektroniczną przez kierownika projektu Clockwork.

# Przegląd i zgody

W projekcie wykorzystany jest czterostopniowy proces przeglądu:

- przegląd wewnętrzny w Clockwork

- wersje wstępne dokumentów wysłane do aliasa projektu w celu przeglądu

- przegląd z klientem oraz zespołami Clockwork w celu uzyskania informacji zwrotnych, wyjaśnienia toku myślenia

- wysyłka skontrolowanych dokumentów z terminem, w którym muszą zostać przekazane informacje zwrotne lub dokumenty zostaną uznane za zatwierdzone

Uwaga: w przypadku niektórych produktów, jak na przykład, koncepcji projektowych, może być wymagana dodatkowa tura (-y) informacji zwrotnych/przeglądu.

Klient zatwierdza materiały i w jasny sposób przekazuje ten fakt przez:

- osobę odpowiedzialną za stronę twórczą/projekt: imię i nazwisko klienta

- osobę odpowiedzialną za tekst/treść: imię i nazwisko klienta

- osobę odpowiedzialną za stronę prawną/regulacyjną: imię i nazwisko klienta

- osobę odpowiedzialną za stronę techniczną/informatyczną: imię i nazwisko klienta

- jeśli klient wymaga skanu na poziomie strony internetowej w wykonaniu osób trzecich przed jej uruchomieniem, terminy projektu zostaną zweryfikowane wraz z przekazaniem polecenia wprowadzenia takiej zmiany.

Inne: imię i nazwisko klienta

Pytanie: Jeśli wymagane są zgody prawne/regulacyjne, jakie są oczekiwania w stosunku do procesu przeglądu i akceptacji?

# Miejsca wdrożenia

Miejsca, gdzie publikowane będą koncepcje oraz wersje programistyczne i produkcyjne.

## Strony klienta

### Transfer plików

Aktywa lub dokumenty mogą być przesyłane przez [KLIENTA] do Clockwork na adres: adres Hightail

### Przekazywanie haseł

Haseł nigdy nie należy przesyłać pocztą elektroniczną. Jeśli muszą być przesłane do agencji Clockwork, proszę je przekazać telefonicznie, osobiście lub w ramach usługi Hightail.

### Strona dokumentacji

Koncepcje projektów i dokumentacja będą publikowane na nazwa domeny.

Użytkownik: nazwa użytkownika

Hasło: hasło

### Strona testowa

Strona testowa (na potrzeby generowania treści i akceptacji przez klienta przed uruchomieniem strony) będzie umieszczona: nazwa domeny

Rozważ to, jednak w razie potrzeby może być usunięta. Strona testowa będzie chroniona za pomocą pliku .htaccess.

Użytkownik:

Hasło:

### Strona aktywna

Strona będzie wdrożona w nazwa domeny.

# Zarządzanie ryzykiem

Jakie ryzyko wiąże się z projektem i jakie próby jego minimalizacji podejmować będzie agencja Clockwork oraz klient? Opisz poszczególne rodzaje ryzyka oraz plan ich minimalizacji. Oprócz standardowych rodzajów ryzyka wskazanych poniżej, porozmawiaj z zespołem i przeprowadźcie burzę mózgów na temat pozostałych rodzajów ryzyka. Kwestie do rozważenia: bezpieczeństwo, infrastruktura, proces, komunikacja, oszustwa (w przypadku gier i konkursów), oprogramowanie, oczekiwania klientów. Bądź kreatywny i poproś klienta o jego wkład.

## Opóźnienie w dostawie zasobów

### Opis

Mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia, jeśli chodzi o przekazywanie zasobów (tekst, grafika, struktura plików) zespołowi w celu wykonania projektu.

### Plan minimalizacji ryzyka

Kierownik projektu powinien być w stałym kontakcie z klientem tak, aby sygnalizować wszelkie ewentualne opóźnienia i dostosowywać harmonogram projektu w miarę konieczności.

## Opóźnienia w przekazywanie informacji zwrotnych przez klienta

### Opis

Mogą wystąpić nieoczekiwane opóźnienia, jeśli chodzi o otrzymywanie informacji zwrotnych lub zatwierdzeń w odniesieniu do tekstu, projektów czy programowania, co z kolei może wpływać na kontynuowanie przez zespół prac.

### Plan minimalizacji ryzyka

W harmonogramie projektu na początku projektu uwzględnione zostały oczekiwania co do informacji zwrotnych. Kierownik projektu będzie sygnalizować wszelkie opóźnienia z wyprzedzeniem i w razie konieczności dostosuje harmonogram projektu.

## Niepełne lub nieprecyzyjne wymogi

### Opis

Wymogi projektu są źle sformułowane lub zostały źle zrozumiane przez klienta oraz zespoły copywriterów, co doprowadziło powstania do rozbieżności pomiędzy produktem agencji Clockwork a oczekiwaniami klienta.

### Plan minimalizacji ryzyka

Agencja Clockwork tworzy dokument pt. Definicje wymogów i stara się o uzyskanie dla niego akceptacji. Prace projektowe są wznawiane po akceptacji dokumentu przez obydwie strony.

## Zmiany zakresu projektu

### Opis

Jeśli w trakcie projektu podejmowane są decyzje, które poszerzają jego zakres, może to mieć negatywny wpływ na harmonogram lub budżet.

### Plan minimalizacji ryzyka

W razie konieczności kierownik projektu z agencji Clockwork poinformuje klienta o tym, czy decyzje te mają wpływ na zakres i przekaże polecenie wprowadzenia zmian do akceptacji, jeśli jest to konieczne.

W razie konieczności Clockwork stworzy dokument z poleceniem dokonania zmian, jeśli zidentyfikowane zostaną dodatkowe wymogi po wstępnej akceptacji dokumentu DW.

# Produkty do fazy badań i planowania

UWAGA: Zakres produktów w planie zarządzania będzie aktualizowany przez cały czas trwania projektu, zastępując wszystkie poprzednie dokumenty, na przykład, wycenę czy ofertę na projekt.

Przykłady:

- Plan zarządzania (niniejszy dokument)

- Definicja wymogów

- Strategia i Podsumowanie doświadczeń użytkowników

- Architektura doświadczeń użytkownika (może zawierać poniższe elementy – zostaną one określone na etapie fazy planowania):

- profile (persony)

- rozmowy z interesariuszami

- mapa strony

- makiety strony

- testowanie użyteczności

- poradniki stylów

- prototypy

- Koncepcje projektowe

- Plan programowania

- URL testowy (do oceny i akceptacji przed uruchomieniem)

- Zapewnienie jakości

- plan testów

- testy jednostkowe

- Uruchomienie strony

- Strona funkcjonująca

- szkolenie

- instrukcja (-e) obsługi

# Harmonogram

Harmonogram omówiony jest w oddzielnym dokumencie: nazwa dokumentu.